Tiltu pārvaldīšanas kārtība Ropažu novads Pašvaldības teritorijas budžeta prioritāšu noteikšanas nodrošināšana KĀRTĪBA NR.5

Sagatavotājs: Ropažu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000067986

- Kritēriji, kādos gadījumos veicami darbi Tiltos konstatēto bojājumu novēršanai

  - Tiltos konstatēto defektu/bojājumu (turpmāk – Bojājums) novēršanas darbu veidu kritēriji un to prioritāte

Tiltos (tilti, ceļa pārvadi, viadukti, estakādes, tuneļi un lielas caurtekas (L=>2.0m - turpmāk  tilti) konstatēto Bojājumu novēršanas darbu veidu kritēriji un to prioritāte tiek sadalīti grupās. Informācija par prioritātes noteikšanu un to apzīmējumu tiek ņemta no Iestādes apsekošanas un tiltu inspekcijas datiem.

- Zemāka prioritāte - Tiltu ikdienas uzturēšanas darbu veidi;

- Vīdēja prioritāte – Tiltu Bojājumu novēršana atbilstoši apstiprinātā Iestādes budžeta darbu saraksta;

- Augstākā prioritātē - Tiltu kritisku vai avārijas Bojājumu novēršana.

  - Bojājuma sekas

- Bojājuma sekas norāda, kādas var būt sekas, ja bojājumu laikā neizlabos. Sekas raksturotas un apzīmētas ar burtiem:

- C: Bojājums vai defekts, kas ietekmē nestspēju.

- T: Bojājums vai defekts, kas ietekmē satiksmes drošību.

- M: Bojājums vai defekts, kas ietekmē uzturēšanas izmaksas.

- A: Bojājums vai defekts, kas ietekmē vidi/estētiku.

Šīs ietekmes parādītas svarīguma kārtībā. Bojājumi, kas ietekmē nestspēju, ir ar augstāku prioritāti nekā tie, kuri ietekmē vidi vai uzturēšanas izmaksas.

  - Zemākās prioritātes kritēriji:

- 1. Bojājuma pakāpe  -  niecīgs Bojājums, kad nav nepieciešami remonta darbi nākamo 10 gadu laikā.

  - Vidējās prioritātes kritēriji:

- 2. Bojājuma pakāpe  -  vidējs vai mazs Bojājums, kad nepieciešami remonta darbi nākamo 4 - 10 gadu laikā.

- 3. Bojājuma pakāpe  -  nopietns Bojājums, kad nepieciešami remonta darbi nākamo 1 - 3 gadu laikā.

  - Augstākās prioritātes kritēriji:

- 4. Bojājuma pakāpe  -  kritisks Bojājums, kad nepieciešami remonta darbi nākamo  1/2 gadu laikā.

  - Bojājumu novēršanas kritēriji

- 1.3. punkta Bojājumi tiek novērsti uzturēšanas kārtībā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par Ikdienas uzturēšanas darbu izpildi;

- 1.4. punkta Bojājumi tiek novērsti atbilstoši apstiprinātā Iestādes budžeta darbu saraksta un iepirkumu procedūras rezultātiem (remonta darbi, atjaunošanas vai pārbūves darbi);

- 1.5. punkta Bojājumi tiek novērsti papildinot apstiprinātā budžeta pozīcijas (jauni budžeta posteņi) un veicos Iestādes budžeta grozījumus (procedūru sk. p. 2.1.2.). Izvērtējot bojājuma sekas, drošības apdraudējumu novēršanai, var tikt pieņemts lēmums par tiltu slēgšanu transporta/gājēju kustībai (avārijas remonta darbi, atjaunošanas, pārbūves, demontāžas vai jaunā tilta izbūves darbi).

- Kārtība, kādā veidā Pašvaldībā tiek sniegta informācija par budžeta prioritāšu noteikšanu

  - Kārtība tiek sadalīta grupās:

- Iestādes pārskata gada budžeta prioritāšu noteikšana un apstiprināšana;

- Iestādes pārskata gada apstiprinātā budžeta projekta grozīšana / aktualizācija

    - Iestādes pārskata gada budžeta prioritāšu noteikšana un apstiprināšana:

Gatavojot Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – Iestāde) ikgadējo budžeta projektu, sagatavošanas process ir sadalīts vairākos posmos:

- Iestādē tiek saņemta vēstule no augstākstāvošas iestādes – Pašvaldības par Iestādes budžeta projekta sagatavošanu kārtējam gadam. Vēstulē ir noteikts termiņš, līdz kuram budžeta projekts būtu iesniedzams Pašvaldībai;

- Iestādes vadītājs, pamatojoties uz Pašvaldības vēstulē minēto informāciju, izdod Iestādes iekšējo rīkojumu par budžeta projekta sagatavošanu;

- Atbildīgie speciālisti, savas kompetences ietvaros, sagatavo objektu, kas ietver, tostarp, tiltus un veicamo darbu sarakstus, kas būtu iekļaujami budžeta projektā. Sarakstiem tiek pievienoti summu / cenu pamatojošie dokumenti: tāmes, aprēķini, u.c. Saraksti turpmāk iesniedzami Iestādes finanšu nodaļā;

- Finanšu nodaļas speciālisti saņemtos sarakstus papildina ar iztrūkstošo informāciju un  strukturē tos atbilstoši funkcionālās un ekonomiskās klasifikācijas kategorijām, aizpildot Iestādes budžeta projekta veidlapas un budžeta tāmes;

- Aizpildītie Iestādes budžeta projekta dokumenti tiek iesniegti pārbaudei Pašvaldības Finanšu nodaļā;

- Turpmāk, Iestādes budžeta projekts tiek virzīts izskatīšanai Pašvaldības budžeta komisijas sēdē, kur komisijas locekļi akceptē Iestādes budžeta projektu, ļaujot Pašvaldības Finanšu nodaļai virzīt to izskatīšanai Pašvaldības Finanšu komitejas sēdē un Domes sēdē, vai izvirza priekšlikumus par izmaiņu veikšanu budžeta projektā, nozīmējot Iestādei atkārtotu budžeta projekta skatīšanu kārtējā budžeta komisijas sēdē;

- Kad Pašvaldības budžeta komisijas izskatīs un akceptēs visu pašvaldības iestāžu budžeta projektus, Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja konsolidē visu informāciju vienā dokumentā – Pašvaldības saistošie noteikumi un virza to izskatīšanai un apstiprināšanai Pašvaldības Finanšu komitejas sēdē un Domes sēdē;

Kad ir saņemts lēmums par saistošo noteikumu apstiprināšanu, Iestādes budžets ir apstiprināts.

    - Iestādes pārskata gada apstiprinātā budžeta projekta grozīšana/aktualizācija.

Ja gada laikā rodas papildus izdevumi (jauni budžeta posteņi), kuri būtu jāiekļauj Iestādes apstiprinātajā budžetā, pārskata gada laikā var tikt veikti Iestādes budžeta grozījumi. Budžeta grozījumi - procesuāli strukturēts darbību kopums, kas sastāv no vairākiem soļiem:

      - Budžeta grozījumus, pārsvarā, var iedalīt pēc finansēšanas avotiem:

- Apropriācijas pārdale – kad līdzekļi jauno (ārkārtas) budžeta posteņu realizācijai tiek novirzīti budžetā ieplānoto līdzekļu pārstrukturēšanas rezultātā (sākotnējā kopbudžeta summa netiek pārsniegta);

- Apropriācijas palielināšana – kad jauno (ārkārtas) budžeta posteņu realizācijai nepieciešamie līdzekļi tiek iedalīti papildus pie apstiprinātā budžeta fonda (tiek palielināta sākotnējā kopbudžeta summa);

      - Pēc nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, lēmuma projekts par Iestādes budžeta posteņu grozījumiem tiek virzīts izskatīšanai un apstiprināšanai Pilsētas saimniecības un attīstība komitejā, Finanšu komitejā un Domes sēdē;

Pēc 2.1.2.2. punktā minētajām darbībām, Iestādes budžeta projekts ir aktualizēts jaunā redakcijā, iekļaujot jaunu (ārkārtas) budžeta posteņus.”